# SASKAŅOTS:

# Ieslodzījuma vietu pārvaldes

# priekšniece ģenerāle

# Ilona Spure

# 2017. gada 12.janvārī

# INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, reģ.Nr.90000027165

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/10.

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja būvdarbu līgumiem līgumcena ir līdz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets:

Rīgas Centrālcietuma Administratīvās ēkas Nr.1 apkures sistēmas avārijas remonts

4. Līguma izpildes vieta.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietumā, Mazā Matīsa ielā 3, Rīgā, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009

5. Līguma izpildes termiņš.

1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.

6. Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.

Tehniskā specifikācija noteikta Informatīvā paziņojuma 1. pielikumā.

7. Apmaksas nosacījumi.

Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs.

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 2. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu, kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:

Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2. pielikums).

10. Prasības pretendentiem.

Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz šādi dokumenti:

10.1. finanšu piedāvājums;

10.2. būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un apliecinājums, ka pretendents nav izslēgts no būvkomersanta reģistra;

10.3. saraksts par pretendenta pēdējos 3 (trīs) gados veiktajiem remontdarbiem (vismaz 3 (trīs)), norādot:

-	objekta nosaukumu, vietu, pasūtītāju;

-	izpildīto darbu apjomu (naudas izteiksmē);

-	darbu izpildes termiņus.

10.4. atsauksmes par Informatīvā paziņojuma 10.3. apakšpunktā minētajiem pretendenta veiktajiem remontdarbiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.

10.5. apliecinājums, kas atbilst Informatīvā paziņojuma 3.pielikumā norādītajam.

10.6. Pretendentiem jāiesniedz Darbu izpildes tāme atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr. 239  "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".

10.7. Tehnisko un finanšu piedāvājums pretendentam papildus jāiesniedz arī MS Excel formātā uz elektroniskā datu nesēja..

11. Piedāvājuma iesniegšanas process:

11.1. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290122, 67290345).

11.2. Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2017. gada 16. janvārim, plkst.16.00 (pēc vietējā laika). Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

12. Kontaktpersonas:

Pasūtītājs rīko pretendentu sanāksmi plānotā objekta apskatei Rīgas Centrālcietumā, Mazā Matīsa ielā 3, Rīgā.  Papildus informācija pie kontaktpersonas – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma priekšnieka vietnieka Andreja Merkulova, t.67290369, mob.t.28343841; e-pasta adrese: andrejs.merkulovs@ievp.gov.lv.

Visiem pretendentiem jāveic objekta apskate, lai objektīvi novērtētu veicamos darbus.

1. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/10)

Informatīvajam paziņojumam

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

Rīgas Centrālcietuma Administratīvās ēkas Nr.1 apkures sistēmas avārijas remonts.

Tehniskais uzdevums:

Ēkas ar būves nosaukumu „Administratīvais korpuss Nr.1” (būves kadastra apzīmējums 01000382024003) remontdarbiem paredzēti 2 stāvi un bēniņi. Nepieciešams izveidot jaunu apkures sistēmu maksimāli ātros termiņos un pieslēgt pie esošās siltumapgādes sistēmas (norādītajiem darbiem ir informatīvs raksturs. Lai precīzi noteiktu darbu apjomu, kā arī lai saņemtu papildu informāciju, pretendentam jāveic objekta apskate).

Vispārīgie būvniecības darbi:

- Apkures caurules ievilkšana (caurule D-32 PPR ar šķiedru) – 290 t/m;

- Stāvvada un guļvadu nomaiņa ar Paroc vates čaulu izolāciju (caurule D-63 PPR ar šķiedru) – 290 t/m;

- Noslēgventiļu uzstādīšana uz stāvvadiem – 20.kompl.;

- Automātisko atgaisotāju uzstādīšana – 10.gab;

- Ventiļu un veidgabalu uzstādīšana – kompl.;

- Veco cauruļu demontāža – kompl.;

- Grīdas un griestu remonts– kompl.;

- Grīdas flīzešana un remonts; – kompl.;

- Aizsargkārbu remonts– kompl.;

- Apkures sistēmas projektu vai izpildshēmas – kompl.

*** Nepieciešamo materiālu un/vai iekārtu specifikācijas un skaits tiek precizēti pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas, atbilstoši un pēc LR būvniecības standartiem sabiedriskām telpām.

2. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/10)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma „Rīgas Centrālcietuma Administratīvās ēkas Nr.1 apkures sistēmas avārijas remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/10) informatīvo paziņojumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt būvdarbus par šādām cenām:

| Nosaukums | Līgumcena*, EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) |
| --- | --- |
| Rīgas Centrālcietuma Administratīvās ēkas Nr.1 apkures sistēmas avārijas remonts |  |

*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi, izņemot PVN un izdevumi, tajā skaitā. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, tajā skaitā saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds:__________________________________________

Tālruņa numurs: _________________________________________

E-pasta adrese: ________________________________________

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums_________________

Pilnvarotās personas paraksts __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats ___________________________

Pielikumā tāme (kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”).